**Инвестиционные проекты,   
включенные в Реестр инвестиционных проектов Ростовской области,   
реализуемые на территории муниципального образования «город Донецк»**

| **№ п/п** | **Инициатор проекта** | **Суть проекта** | **Стоимость инвестиционного**  **проекта**  **(млн рублей)** | **Сроки реализации  проекта (гг.)** | | **Количество  новых рабочих мест (ед.)** | **Ход реализации проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **ввод в эксплуатацию** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ООО «Юг-Декор» | Производство декоративных керамических бордюров и мозаики | 2,53 | 2021 | 2024 | 18 | Земельный участок находится в аренде. Приобретено оборудование, необходимое для производственного цикла.  В2023 годусоздано 10 новых рабочих мест, освоено 2,5млн рублей. |
|  | ООО«Донецкий ЗСМ» | Производство изделий из бетона и цемента | 16,50 | 2022 | 2024 | 10 | В 4 квартале 2023 года приобретен единый имущественный комплекс для организации производственного цикла.  Строительно-монтажные работы планируется начать с апреля 2024 года.  В 2023 году создано 10 новых рабочих мест, освоено 8,0 млн рублей. |
|  | ООО «Техмашсервис» | Создание  завода по механической обработке металлических изделий (головок поршня), объемом 7900 ед. в год | 5,46 | 2020 | 2028 | 30 | Реализация проекта осуществляется  за счет собственных средств. Земельный участок находится в аренде. Приобретено необходимое оборудование, налажено производство.  Создано 17 новых рабочих мест, освоено 5,46 млн рублей. В дальнейшем планируется расширение производства и привлечения дополнительныхинвестиций. |
|  | ООО «Агрофирма «Донецкая Долина» | Питомник плодовых деревьев | 239,00 | 2019 | 2027 | 107 | Инвестиционный проект планируется реализовать в 2 этапа:  1 этап - создание питомника плодовых деревьев, сроки реализации 2019-2024 годы, стоимостью 78,9 млн рублей; 2 этап - создание интенсивного сада черешни, сроки реализации 2024-2027 годы, стоимостью 160 млн рублей. В настоящее время реализуется 1 этап. Реализация проекта осуществляется за счет собственных средств. Земельный участок находится в аренде. Установлено ограждение земельного участка. Осуществлено техническое присоединение к электрическим сетям.  Установлен капельный полив.Приобретена сельскохозяйственная техника.Приобретен посадочный материал для маточника.  С начала реализации проекта создано  82 новых рабочих места и освоено  72,0 млн рублей. |
|  | ООО «АльПако» | Создание предприятия по производству детских развивающих настольных игр, головоломок, книг-игрушек на территории города Донецк | 371,593 | 2019 | 2028 | 410 | Реализация проектаосуществляется  за счет собственных средств. Земельный участок находится в собственности.  Произведена модернизация здания. Закуплено необходимое оборудование.  В качестве нематериальных активов приобретены исключительные права на уникальные, безаналоговые разработки настольных игр.  С начала реализации проекта создано  428 новых рабочих мест и освоено  73,2 млн рублей. |
|  | НПП «Плитка-Арти» | Производство керамической плитки и декоров | 18,89 | 2020 | 2024 | 114 | Земельный участок находится в аренде. Приобретено оборудование, необходимое для выполнения производственного процесса.  С начала реализации проекта создано  114 новых рабочих мест, освоено  18,98 млн рублей. |
|  | ООО «Хэппи Тех Компани» | Создание предприятия по производству промышленного оборудования для работы с картоном и автоматизации производственных предприятий | 29,77 | 2021 | 2024 | 17 | Земельный участок находится в собственности.  Проведены работы по модернизации здания. Закуплено необходимое оборудование. Налажен производствен-ный цикл.  С начала реализации проекта создано  24 новых рабочих мест, освоено  7,66млн рублей. |
|  | ООО «Производст-венная компания Профтекстиль» | Производство спецодежды | 2,50 | 2023 | 2024 | 10 | 09.10.2023 заключено соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего развития, созданной на территории моногорода Ростовской области «Донецк».  Приобретено необходимое оборудование.  Создано 5 новых рабочих мест, освоено 1,028 млн рублей. |
|  | ООО «Донская кузница» | Производство поковок на линиях паровоздушных молотов | 14,50 | 2023 | 2026 | 24 | 09.10.2023 заключено соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего развития, созданной на территории моногорода Ростовской области «Донецк».  В 2023 году создано 7 новых рабочих мест и освоено24,58 млн рублей. |
|  | ООО «Крафт Технолоджи» | Производство морозильных ларей | 157,10 | 2023 | 2026 | 188 | 08.11.2023 заключено соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего развития, созданной на территории моногорода Ростовской области «Донецк».  Создано 27 новых рабочих мест. |
| **Итого 10 проектов на сумму:** | | | **857,843** | **Новые рабочие  места:** | | **928** |  |

Итого областной Реестр включает **10 инвестиционных проектов**, реализуемых в г. Донецк,  
с объемом инвестиций **857,843млн рублей**и созданием **928 новых рабочих мест**.