Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» на  отчетный период 6 мес. 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Донецка на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотре-но муниципаль- ной программой | предусмот-рено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |  | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк» | Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю.Журавлев | X | Х | Х | 50349,5 | 50349,5 | 0 | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк» | Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю.Журавлев | - | Не начато | - | 50349,5 | 50349,5 | 0 | Х |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Заключение и исполнение муниципального контракта | Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю.Журавлев | По состоянию на 01.07.2019 года работы не начаты.Электрон-ный аукцион не размещен | - | - | X |  | X | X |
| 4 | Мероприятие 1.1.1 Благоустройство и озеленение территории на объекте: Российская Федерация, Ростовская область, город Донецк, район домов №№ 4,3,18/1,18/2,22 квартала 12 вдоль проспекта Ленина | Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю.Журавлев | - | Не начато | - | 50349,5 | 50349,5 | 0 | Х |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 Благоустройство и озеленение территории на объекте: Российская Федерация, Ростовская область, город Донецк, район домов №№ 4,3,18/1,18/2,22 квартала 12 вдоль проспекта Ленина | Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю.Журавлев | По состоянию на 01.07.2019 года работы не начаты.Электрон-ный аукцион не размещен | - | - | 50349,5 | 50349,5 | 0 | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1.2: Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю.Журавлев | - | Не начато | - | 0 | 0 | 0 | Х |
| 7 | Основное мероприятие 2.1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю.Журавлев ООО «Управляющая компания М»; ТСЖ «Королева - 7»; ТСЖ «Модус»; ТСЖ «Доверие» | - | Не начато | - | 0 | 0 | 0 | Х |
| 8 | Основное мероприятие 2.2: Обучение руководителей и специалистов жилищно- коммунального комплекса в сфере благоустройства | Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю.Журавлев | - | Не начато | - | 0 | 0 | 0 | Х |
| 9 | Основное мероприятие 2.3: Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц | Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю.Журавлев | - | Не начато | - | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Итого по муниципальной программе | Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю.Журавлев | X | Х | Х | 50349,5 | 50349,5 | 0 | Х |

Начальник МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи»                                                                                                 А.Ю. Журавлев

Исп. Татьяна Геннадиевна Кобзистова