АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017			  	          № 1390

Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования

«Город Донецк»  «Формирование современной

городской среды на территории муниципального

образования  «Город Донецк»

В соответствии с постановлением Администрации города Донецка от 10.06.2015 № 592 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Донецк», постановлением Администрации города Донецка от 05.09.2013 № 1515 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», постановлением Администрации города Донецка от 04.10.2013 № 1700 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Донецк», учитывая постановление Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  муниципальную программу муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  «Город Донецк».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете «Донецкий рабочий» и на официальном сайте Администрации города Донецка в сети «Интернет»                                   (ответственный - управляющий делами Администрации города Донецка              Коновалова Ю.Н.).

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования, но не ранее  01.01.2018 года.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Донецка по ЖКХ, транспорту и  связи Беляева С.В.

Глава Администрации

города  Донецка                                                                                        А.В. Ковалев

Постановление вносит Муниципальное учреждение

«Управление ЖКХ, транспорта и связи

Администрации города Донецка»

Приложение

к постановлению

Администрации

города Донецка

от 29.12.2017 № 1390

Муниципальная программа

муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  «Город Донецк»

Паспорт

муниципальной  программы  муниципального образования «Город Донецк»
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  «Город Донецк»

| Наименование муниципальной программы |  | Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» (далее - МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи») |
| Соисполнители муниципальной программы |  | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы |  | Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территории многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк», подлежащей благоустройству |

| Подпрограммы муниципальной программы |  | 1) Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»; 2) Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк» |
| --- | --- | --- |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы |  | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы |  | повышение качества и комфорта проживания населения на территории муниципального образования «Город Донецк» |
| Задачи муниципальной программы |  | 1) увеличение количества обученных специалистов и руководителей в сфере благоустройства; 2) создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Город Донецк»; 3) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования «Город Донецк» |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  | доля благоустроенных объектов в муниципальном образовании «Город Донецк» от общего количества объектов, требующих благоустройства |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | 2018 – 2022 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы |  | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 – 2022 годы составляет 42436,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 7117,80 тыс. рублей; 2019 год – 13542,60 тыс. рублей; 2020 год – 7258,60 тыс. рублей; 2021 год – 7258,60 тыс. рублей; 2022 год – 7258,60 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета- 35832,00 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 5974,90 тыс. рублей; 2019 год – 11564,60 тыс. рублей; 2020 год – 6097,50 тыс. рублей; 2021 год – 6097,50 тыс. рублей; 2022 год – 6097,50 тыс. рублей; за счет средств бюджета города Донецка (далее -местный бюджет) – 5354,20 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 892,90 тыс. рублей; 2019 год – 1728,00 тыс. рублей; 2020 год – 911,10 тыс. рублей; 2021 год – 911,10 тыс. рублей; 2022 год – 911,10 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств – 1250,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году - 250,00 тыс.рублей.; в 2019 году - 250,00 тыс.рублей.; в 2020 году - 250,00 тыс.рублей; в 2021 году - 250,00 тыс.рублей.; в 2022 году - 250,00 тыс.рублей. Муниципальная программа финансируется из областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете. Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы определяются в соответствии с решениями Донецкой городской Думы «О бюджете города Донецка» на текущий и очередной финансовые годы |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  | 1) повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем благоустройства территории проживания; 2) обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории муниципального образования «Город Донецк» |

Раздел I. Общая характеристика 
текущего состояния  сферы  благоустройства на территории  муниципального образования «Город Донецк»

1. Благоустройство и озеленение территорий городского пространства, в том числе, общественных и дворовых территорий – одна из актуальных проблем современного градостроительства в муниципальных образованиях. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

2. Благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

3. Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования   «Город Донецк» направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, скверах, площадях и т.д.

4. Благодаря благоустройству и озеленению территорий создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей муниципального образования «Город Донецк».

5. Проблема благоустройства  муниципального образования  «Город Донецк» является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

6. Повышение уровня благоустройства территории  муниципального образования  «Город Донецк»  стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии территории муниципального образования «Город Донецк» и, как следствие, повышение качества жизни населения муниципального образования  «Город Донецк».

7. Содержание жилищного фонда многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк» с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

8. На территории муниципального образования «Город Донецк» до  01.11.2017 года была проведена инвентаризация общественно значимых территорий и дворовых территорий многоквартирных домов. Обследовано140 дворовых территорий многоквартирных домов, 10 общественно значимых территорий, включая парки, аллеи центральных улиц, сквер, бульвар и водоем.

9. По итогам инвентаризации установлено, что территория муниципального образования «Город Донецк» характеризуется невысоким уровнем благоустроенности, включая дворовые территории многоквартирных домов, общественные территории (площади, улицы, пешеходные зоны, иные территории) и места массового отдыха населения (парки¸ скверы, аллеи).

10. Анализ современного состояния сферы благоустройства показывает, что

вопросы благоустройства занимают значительное место в перечне требований к качеству жизни граждан России.

11. В целях продолжения ранее начатой работы по созданию благоприятных условий проживания граждан в рамках стратегического направления Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» в 2017 году стартовал  приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в шести городах Ростовской области: Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Донецке, Гуково и Зверево.

На эти цели  направлено более миллиарда рублей, за счет которых будет благоустроено более 150 дворов и 7 общественно значимых территорий.

12. Современное оформление и благоустройство прилегающих к многоквартирным домам территорий, в частности, дворов, а также общественных территорий  позволит изменить облик улиц муниципального образования  «Город Донецк» в целом, сформировать современное общественное городское пространство.

13. Для решения задач приведения в надлежащее состояние дворовых территорий и общественных пространств муниципального образования  «Город Донецк» необходима реализация муниципальной  программы муниципального образования «Город Донецк» в сфере благоустройства общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов.

14. В рамках настоящей муниципальной  программы под общественной территорией понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади,  улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) (далее – общественные территории).

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирному дому (или нескольким), с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее – дворовая территория).

Под местом массового отдыха населения (городским парком) понимается озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения.

15. Согласно  реализации мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Донецк» на 2017-2020 годы» муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк»  «Развитие транспортной инфраструктуры и комплексного благоустройства территории муниципального образования «Город Донецк на 2014-2020 годы», утвержденной  постановлением Администрации города Донецка от 24.05.2017 № 537,  в течение 2017 года в муниципальном образовании  «Город Донецк» выполнялись работы по благоустройству объекта: «Благоустройство и озеленение территории по адресу: город Донецк, 3-й микрорайон, дома 27,28,31,32,33,34А,34Б,35».  Благоустроена дворовая территория площадью 2 Га. Осуществлены капитальный ремонт тротуаров и пешеходных дорожек,  установлены малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки. Организованы зоны отдыха, ландшафтное озеленение обозначенной территории.

Выполнены работы по благоустройству и озеленению участка тротуара вдоль центрального проспекта Мира  муниципального образования «Город Донецк» . Благоустроено около 2870м² данной территории.

16. Одно из главных условий реализации муниципальной программы  – вовлечение широких масс населения, проведение общественных обсуждений. Именно участие граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию комфортной городской среды, выработать системный подход повышения качества и комфорта жизни населения муниципального образования «Город Донецк», создать позитивную социальную атмосферу.

17. Состояние объектов благоустройства городских территорий муниципального образования «Город Донецк» в большинстве случаев не обеспечивает свободное передвижение людей с ограниченными возможностями. Поэтому одним из основных критериев качества и комфорта условий проживания в населенных пунктах является адаптация окружающей среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

18. Реализация муниципальной программы позволит осуществить комплексный подход к организации и выполнению работ по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территорий муниципального образования «Город Донецк».

19. В результате выполнения мероприятий муниципальной программы появятся обновленные парки и скверы, благоустроенные аллеи  центральных улиц, бульвары и другие объекты, будут приведены в надлежащее состояние современные малые архитектурные формы. Все это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для населения муниципального образования «Город Донецк».

20. В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной  программы не менее чем на 10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

1) риск ухудшения состояния экономики, который может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

2) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, который может привести к ухудшению состояния благоустроенности в  муниципальном образовании «Город Донецк», а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф;

3) отсутствие вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Город Донецк».

Из всех вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной  программы может оказать  риск ухудшения состояния экономики, который содержит угрозу срыва реализации муниципальной  программы.

21. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приводятся согласно таблице 3 приложения 3  к муниципальной программе.

Раздел II. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

22. Основной целью муниципальной  программы является повышение качества и комфорта проживания населения на территории муниципального образования «Город Донецк».

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

1) увеличение количества обученных специалистов и руководителей в сфере благоустройства;

2) создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования  «Город Донецк»;

3) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования «Город Донецк».

23. Цель муниципальной  программы в сфере благоустройства определена в соответствии с:

1) Поручением заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.11.2016 № 10;

2) Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5;

3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017                 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

4) Постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597     «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области».

24. В рамках муниципальной программы  в сфере благоустройства будут реализованы мероприятия по созданию комфортных современных условий проживания граждан, в том числе мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).

С целью развития общественной инициативы будут стимулироваться: применение различных форм и механизмов общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройств и развития городской среды, ведение информационно-разъяснительной работы, популяризация лучшей практики в сфере благоустройства территории муниципального образования «Город Донецк», предусмотрение в Правилах благоустройства раздела по оформлению территории  муниципального образования «Город Донецк».

25. Показателем (индикатором) муниципальной  программы является:

целевой показатель (индикатор)1 - Доля благоустроенных объектов в    муниципальном образовании «Город Донецк»  от общего количества объектов, требующих благоустройства.

26. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  и их значениях приведены в таблице 1 приложения 3 к муниципальной программе.

27. Сведения о показателях муниципальной программы, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, приводятся в таблице 5 приложения  3 к муниципальной программе.

28. Показатели (индикаторы)  муниципальной программы рассчитываются в соответствии с методикой расчета таких целевых показателей (индикаторов), приведенной в таблице 6 приложения  3 к муниципальной программе.

29.Срок реализации муниципальной  программы – 2018–2022 годы. Этапы муниципальной программы не выделяются.

30. В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем благоустройства территории проживания и обеспечить комфортные условия для проживания и отдыха населения муниципального образования «Город Донецк».

Раздел III. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 
программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

31. Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной  программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

32. В состав муниципальной программы включены  две подпрограммы:

1) «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»;

2) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования  «Город Донецк».

33. Выделение подпрограмм произведено непосредственно в соответствии с целью муниципальной  программы – повышение качества и комфорта проживания населения на территории муниципального образования «Город Донецк».

34. В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий  муниципального образования «Город Донецк» предполагается реализация  двух основных мероприятий:

1)  основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования  «Город Донецк».  Данное мероприятие позволит

повысить  удовлетворенность населения муниципального образования «Город Донецк»  уровнем благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»;

2) основное мероприятие 1.2 «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)». Данное мероприятие направлено на  повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

35.  В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк»    предполагается реализация  следующих основных мероприятий:

1) основного мероприятия 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов». Реализация данного мероприятия направлена на повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк»  уровнем благоустройства дворовых территорий  муниципального образования «Город Донецк»;

2) основного мероприятия 2.2. «Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства». Мероприятие направлено на повышение уровня квалификации руководителей и специалистов в сфере благоустройства и, как следствие, улучшение качества работы в данной сфере;

3) основного мероприятия 2.3. «Проведение конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц». Данное мероприятие предусматривает: освещение в средствах массовой информации изменений законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере благоустройства; организацию и проведение конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» с участием управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций, осуществляющих деятельность в сфере благоустройства, и иных мероприятий в рамках информационно-пропагандистской работы в сфере благоустройства. Реализация указанного мероприятия позволит провести необходимую информационную работу с населением муниципального образования «Город Донецк», что приведет к принятию собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий.

36. В результате реализации данных мероприятий муниципальной  программы прогнозируется обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк», достижение повышения удовлетворенности населения уровнем благоустроенности дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения.

36. Информация об основных мероприятиях и мероприятиях подпрограмм муниципальной программы  приведена в таблице 2 приложения 3 к муниципальной программе.

37. Сведения об инвестиционных проектах (объектах капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в собственности муниципального образования «Город Донецк», отражены в таблице 7 приложения 3 к муниципальной программе.

Раздел IV. Информация
по ресурсному обеспечению муниципальной программы

38. Источниками финансирования муниципальной  программы являются средства областного и местных бюджетов, а также средства федерального бюджета и внебюджетные средства (средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц). Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной  программы в 2018 –2022 годах составляет 42436,20 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета  – 35832,00 тыс. рублей;

за счет средств местного  бюджета  -  5354,20 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств - 1250,00 тыс.руб.

39. Объем финансирования муниципальной  программы подлежит ежегодному уточнению.

40. Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной  программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на текущий и очередной финансовые годы. Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной  программы выделяются в соответствии с решениями Донецкой городской Думы  «О бюджете города Донецка» на текущий и очередной финансовые годы.

41. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

42. Внебюджетными средствами являются средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц.

43. Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами осуществляется с учетом целей и задач муниципальной  программы.

44. Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы  представлена в таблице 4 приложения 3 к муниципальной программе

45. Информация о  бюджетах всех уровней, включая внебюджетные средства, представлена в таблице 8 приложения 3 к муниципальной программе.

Раздел V. Методика оценки эффективности муниципальной программы

46.Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение сферы благоустройства.

47.Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней;

степени реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых результатов их реализации).

48.В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

49.Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

50.Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

51.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле

Эп = ИДп / ИЦп,

где Эп - эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп - фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп - целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

52.В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле

Эп = (ИЦп - ИДп) + 1,

где Эп - эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп - целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой;

ИДп - фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 - ненаступление события.

53.Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле

где Эо - суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп - эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i - номер показателя муниципальной программы;

n - количество целевых показателей муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

54. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Сром = Мв / М,

где Сром - степень реализации основных мероприятий;

Мв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного, и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

55. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

56. Степень реализации основных мероприятий (далее - мероприятий), финансируемых за счет средств областного бюджета, местного бюджета и  безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного, и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

57. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, местного бюджета и  безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз = Зф / Зп,

где Ссуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп - плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

58. Эффективность использования средств бюджетов всех уровней рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, местного бюджета и  безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм - степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и выше;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5;

реализация основных мероприятий - 0,3;

бюджетная эффективность - 0,2.

59.Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Раздел VI. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и  участников муниципальной программы

60. Общее руководство и контроль за реализацией муниципальной программы  возлагается на заместителя главы Администрации города Донецка по ЖКХ, транспорту и связи.

61. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1)  подготавливает предложения о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу, несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы, а также конечных результатов ее реализации;

2) подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Администрации города Донецка;

3) подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации города Донецка проект постановления Администрации города Донецка об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации города Донецка.

62. Участники  муниципальной  программы составляют дизайн-проект благоустройства выбранной дворовой территории, определяющий проектные решения по функциональному зонированию дворовой территории МКД, благоустройству каждой из зон, а также включающий перечень и расчет стоимости работ.

Управляющий делами

Администрации города Донецка                                                     Ю.Н. Коновалова

Приложение 1

к муниципальной программе

муниципального образования «Город Донецк»

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Город Донецк»

Подпрограмма «Благоустройство общественных  территорий муниципального образования   «Город Донецк»

Паспорт подпрограммы

«Благоустройство общественных  территорий муниципального образования   «Город Донецк»

| Наименование подпрограммы |  | подпрограмма «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк» (далее – подпрограмма 1) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» (далее - МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи») |
| Участники подпрограммы |  | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы |  | отсутствуют |
| Цель подпрограммы |  | повышение благоустроенности общественных территорий муниципального образования «Город Донецк» (далее также - город Донецк) |
| Задачи подпрограммы |  | 1) увеличение количества благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»; 2) увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на территории муниципального образования «Город Донецк» |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  | 1) доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»; 2) доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2018 – 2022 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются |

| Ресурсное обеспечение подпрограммы |  | общий объем финансового обеспечения составляет 17917,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 2288,90 тыс. рублей; 2019 год – 8620,20 тыс. рублей; 2020 год – 2336,20 тыс. рублей 2021 год – 2336,20 тыс. рублей; 2022 год – 2336,20 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 15588,40 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 1991,30 тыс. рублей; 2019 год – 7499,60 тыс. рублей; 2020год – 2032,50 тыс. рублей; 2021 год – 2032,50 тыс. рублей; 2022 год – 2032,50 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 2329,30 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 297,60 тыс. рублей; 2019 год – 1120,60 тыс. рублей; 2020 год – 303,70 тыс. рублей; 2021 год – 303,70 тыс. рублей; 2022 год – 303,70 тыс. рублей.. |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с решением Донецкой городской Думы «О бюджете города Донецка» на текущий и очередной финансовые годы. повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Донецк» |

Раздел I. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы

1. Проблема благоустройства городских территорий является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности является одним из основных путей решения проблем осуществления стратегических социально-экономических преобразований в стране, а также принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории любого муниципального образования.

Создание среды обитания, благоприятной для жизни и здоровья человека, направлено, прежде всего на:

1) улучшение условий жизнедеятельности населения;

2) развитие социальной, производственной, транспортной и инженерно-технической инфраструктур;

3) охрану природных и историко-культурных ценностей;

4) рациональное использование градостроительных и территориальных ресурсов.

2. Создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной среды, максимально приспособленной, прежде всего, для жителей, является одной из ключевых целей деятельности органов  местного самоуправления. Приоритетами в создании комфортной среды жизнедеятельности являются:

1) благоустройство территории в самом широком смысле: от создания условий для безопасного проживания в домах и обустройства уютных дворов до формирования современных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения праздников и различных культурных мероприятий;

2) улучшение внешнего облика территории: ремонт фасадов домов и повышение эксплуатационных характеристик жилищного фонда, развитие цивилизованной торговли, увеличение количества зеленых насаждений;

3)  сохранение объектов культурного наследия;

4) ведение сбалансированной градостроительной политики, дающей возможности для развития территорий, но не ограничивающей комфорт его жителей.

3. Эффективное решение перечисленных градостроительных задач невозможно без  благоустройства городских территорий  и жилой застройки в частности.

4.  На сегодняшний день площадь территории  города Донецка  составляет 110  квадратных километров. Численность населения города Донецка составляет более 48 тысяч человек.

На территории муниципального образования «Город Донецк» до  01.11.2017 года проведена инвентаризация общественно значимых территорий, из них обследовано 4 аллеи центральных улиц города Донецка; 1 сквер; 1 бульвар; 3 городских парка; 1 водоем.

5. Общественные территории являются местами, где жители отдыхают, проводят свободное время. Проблема в сфере благоустройства городской территории заключается в недостаточном количестве комфортных, современных скверов, парков,  бульваров и иных общественных территорий предназначенных для досугового времяпровождения населения. В местах общественного пользования города Донецка отмечается недостаток малых архитектурных форм, освещения, озеленения.

6. Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы, позволят благоустроить общественные территории муниципального образования «Город  Донецк»,  создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха населения.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предполагаются масштабные работы по созданию условий для активного (обустройство детских и спортивных площадок и т.д.) и тихого отдыха жителей (установка скамеек, урн, разбитие газона и цветников).

Запланированы мероприятия по созданию современных детских игровых и спортивных площадок и установке безопасного оборудования на существующих детских и спортивных игровых площадках, что позволит обеспечить здоровый образ жизни детей младшего возраста.

7. Все объекты благоустройства должны быть доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения.

8. В настоящее время многие общественные территории города Донецка характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).

9. На период реализации подпрограммы запланированы комплексные мероприятия по благоустройству общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских  парков).

10. В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, необходимо устанавливать дополнительные светильники.

11. Мониторинг современного состояния  сферы благоустройства города Донецка показал, что доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Город  Донецк»  составляет 48,4%. Таким образом, на одного жителя муниципального образования «Город Донецк» приходится  около 2-х квадратных метров благоустроенной общественной территории.

12. Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) носит комплексный характер, запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для жителей муниципального образования «Город Донецк»,          выполнение которых обеспечивается подпрограммой муниципальной программы.

13. Одно из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию широких масс населения, проведение общественных обсуждений. Именно участие граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию комфортной городской среды, выработать системный подход повышения качества и комфорта жизни населения муниципального образования «Город Донецк», создать позитивную социальную атмосферу.

14. К участию в мероприятиях по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских  парков) в муниципальном образовании «Город Донецк» предполагается  привлечение студенческих отрядов, добровольцев, волонтеров,  организация ежегодных мероприятий, как правило, в весенне-осенний период в виде субботников, а также в рамках выполнения отдельных видов работ по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования «Город Донецк», в том числе по озеленению, уборке случайного мусора, покраске бордюров и т.д.

15. Окончательный результат реализации подпрограммы муниципальной программы заключается в повышении удовлетворенности населения города Донецка уровнем благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Донецк».

16. В 2017 году предпочтение горожане отдали благоустройству проспекта Мира (участок от микрорайона 2 города Донецка до переулка Чапаева). В июле 2017 года заключен контракт на проведение работ по благоустройству указанной территории.

Выполнен определенный объем работ: демонтаж бордюрного  камня и поребрика общей площадью 2743 м²,  проложен новый электрический кабель в специальных защитных гофрах под землей. Поведены работы по укладке тротуарной плитки. Установлены лавочки и фонари уличного освещения. Для декоративного оформления участка обозначенной территории были высажены зеленые насаждения.

17. Среди рисков реализации подпрограммы необходимо выделить следующие:

1) риск ухудшения состояния экономики, который может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

2) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, который может привести к ухудшению состояния благоустроенности в  городе  Донецке,  а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф;

3) отсутствие вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Город Донецк».

18. Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводятся согласно таблице 3 приложения 3  к муниципальной программе.

Раздел II. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

19. Целью подпрограммы 1 является: повышение благоустроенности общественных территорий муниципального образования «Город Донецк».

Цель подпрограммы соответствует:

1) Поручению заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам                     от 21.11. 2016  № 10;

2) Паспорту приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5;

3) Постановлению Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

4) Постановлению  Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597      «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области».

20. Достижение целей подпрограммы  осуществляется путем решения следующих задач:

1) увеличение количества благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»;

2) увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (городских  парков) на территории муниципального образования «Город Донецк».

21. Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для оценки достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) подпрограммы  1 относятся следующие:

1) целевой показатель (индикатор) 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»;

2) целевой показатель (индикатор) 1.2. Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий.

22. Показатели (индикаторы) приведены в таблице 1 приложения 3 к  муниципальной программе.

23. Сведения о показателях подпрограммы, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, приведены  в таблице 5 приложения  3 к муниципальной программе.

24. Показатели (индикаторы) подпрограммы рассчитываются в соответствии с методикой расчета таких целевых показателей (индикаторов), приведенной в таблице 6 приложения  3 к муниципальной программе.

25. Срок реализации подпрограммы – 2018–2022 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

26. В результате реализации подпрограммы планируется повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Город  Донецк» уровнем благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город  Донецк».

Раздел III. Характеристика основных  мероприятий подпрограммы

27. Для реализации поставленных целей и решения задач  муниципальной программы в рамках подпрограммы 1 предполагается реализация следующих основных мероприятий:

1) основного мероприятия  1.1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк». Данное мероприятие позволит повысить  удовлетворенность населения муниципального образования «Город Донецк»  уровнем благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»;

2) основного мероприятия 1.2 «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)». Данное мероприятие направлено на  повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

28. Информация об основных мероприятиях представлена в таблице 2 приложения 3 к муниципальной программе.

Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

29. Источниками финансирования подпрограммы являются средства федерального, областного и местных бюджетов.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы
в 2018–2022 годах составляет 17917,70 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 15588,40 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета  – 2329,30 тыс. рублей;

30. Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

31. Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на текущий и очередной финансовые годы.

32. Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы выделяются в рамках муниципальной программы.

33. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

34. Характеристики объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, представлены  в таблицах 4, 8 приложения 3 к муниципальной программе.

Приложение 2

к муниципальной программе

муниципального образования «Город Донецк»

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Город Донецк»

Подпрограмма «Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных домов

муниципального образования «Город Донецк»

Паспорт подпрограммы

«Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных домов

муниципального образования «Город Донецк»

| Наименование подпрограммы |  | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк» (далее - подпрограмма 2) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» (далее - МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи») |
| Участники подпрограммы |  | Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк», подлежащей благоустройству |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы |  | отсутствуют |
| Цель подпрограммы |  | повышение благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк» (далее также - город Донецк) |
| Задачи подпрограммы |  | 1) проведение обучения специалистов жилищно-коммунального хозяйства по вопросам благоустройства; 2) информирование населения по вопросам реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Донецк»; 3) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк» |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  | 1) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк»; 2) доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2018 – 2022 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы |  | общий объем финансового обеспечения составляет 24518,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 4828,90 тыс. рублей; 2019 год – 4922,40 тыс. рублей; 2020 год – 4922,40 тыс. рублей 2021 год – 4922,40 тыс. рублей; 2022 год – 4922,40 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета- 20243,60 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 3983,60 тыс. рублей; 2019 год – 4065,00 тыс. рублей; 2020 год – 4065,00 тыс. рублей; 2021 год – 4065,00 тыс. рублей; 2022 год – 4065,00 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 3024,90 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 595,30 тыс. рублей; 2019 год – 607,40 тыс. рублей; 2020 год – 607,40 тыс. рублей; 2021 год – 607,40 тыс. рублей; 2022 год – 607,40 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств – 1250,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году - 250,00 тыс.рублей.; в 2019 году - 250,00 тыс.рублей; в 2020 году - 250,00 тыс.рублей; в 2021 году - 250,00 тыс.рублей; в 2022 году - 250,00 тыс.рублей. Подпрограмма финансируется из областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы; повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области. |  | Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с решением Донецкой городской Думы «О бюджете города Донецка» на текущий и очередной финансовые годы. повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк» |

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы

1. Благоустройство территории муниципального образования является одной из важнейших сфер деятельности муниципального образования «Город Донецк». Тем самым создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, улицы.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустроенности дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

2.  Высокая плотность застройки и возросший уровень автомобилизации населения муниципального образования «Город Донецк» породил новые проблемы формирования комфортной среды в жилой зоне и необходимость реконструкции дворовых территорий с целью создания требуемого уровня их благоустройства.

На территории муниципального образования «Город Донецк» до  01.11.2017 года проведена инвентаризация 140 дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД).

3. Обследование дворов МКД в муниципальном образовании «Город Донецк» показало, что существующее обустройство дворовых территорий находится в неудовлетворительном состоянии, не отвечает современным требованиям и давно нуждается в реконструкции. Большинство придомовых территорий не оснащено специальными парковочными местами или их недостаточно. Мониторинг современного состояния  сферы благоустройства города Донецка показал, что около 80 % дворовых территорий требуют выполнения работ по благоустройству.

4. Многие дворовые территории  МКД  муниципального образования «Город Донецк» наряду с переустройством парковок требуют комплексного благоустройства, включающего в себя обустройство детских площадок и мест отдыха, ремонт проездов, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения и планировки территории двора в целом.

5. Актуальность подпрограммы и необходимость ее реализации на территории муниципального образования «Город Донецк»  обусловлены тем, что большинство жилых домов введены в эксплуатацию в 1970-1980 годах и ремонт асфальтового покрытия дворов и дворовых проездов проводился в недостаточном объеме.

Так же установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и так далее) дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории любого муниципального образования  неотъемлемая и важная задача благоустройства двора, участков микрорайона. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с расположением площадок, их размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также жилыми и общественными зданиями. При этом насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а также служить средством изоляции различных планировочных элементов территории.

6. Асфальтобетонное покрытие дворовых проездов большинства дворовых территорий МКД города Донецка не отвечает требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения согласно Государственному стандарту Российской Федерации  ГОСТ  Р 50597-93 «Автомобильные  дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Около  40 % дворовых территорий   МКД имеет высокий физический износ. Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенных стоянок для автомобилей приводит к их хаотичной парковке.

7. Так же, на отдельных территориях выявлено неудовлетворительное техническое состояние лестниц, лестничных сходов крылец, отсутствие или нарушение перильных ограждений, пандусов (съездов).

Проведение  программных мероприятий позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, уменьшить аварийные ситуации, обеспечить безопасность и исключить травматизм населения, а так же создать условия для доступности маломобильных групп населения муниципального образования «Город Донецк» и граждан с детскими колясками. Создание механизма реализации мероприятий по благоустройству территорий, предполагающего масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий,  позволит увеличить объем реализуемых мероприятий и реально улучшить качество среды проживания в городе Донецке.

8. Привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства  дворовых территорий МКД, привлечение внебюджетных источников к решению  указанных задач, направлено на  формирование современной городской среды города Донецка, в том числе, с учетом создания условий для  маломобильных  групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем городского хозяйства.

9. В 2017 году в муниципальном образовании «Город Донецк»   началась реализация  мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Донецк» на 2017-2020 годы» муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк»  «Развитие транспортной инфраструктуры и комплексного благоустройства территории муниципального образования «Город Донецк на 2014-2020 годы», утвержденной  постановлением Администрации города Донецка от 24.05.2017              № 537, в рамках которой запланировано благоустройство дворовых территории МКД, отобранных по решению общественной комиссии  Администрации города Донецка.

В рамках обозначенного проекта в апреле 2017 года уже было подано 16 заявок на участие в отборе дворовых территорий на 2017 год.

В соответствии с требованиями, предъявленными к отбору дворовой территории, в мае 2017 года определена территория микрорайона 3 города Донецка, включающая в себя 8 МКД, в которых проживает 1093 человека.  Площадь указанной территории составляет 2Га.

10. Проведение мероприятий по благоустройству  дворовых территорий МКД  осуществляется в рамках минимального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД города Донецка.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД  включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовой территории;

3) установка скамеек, урн для мусора.

11. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД включает следующие виды работ:

1) озеленение  территории;

2) устройство пешеходных дорожек;

3) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

4) оборудование автомобильных парковок;

5) оборудование площадок для отдыха;

6)  оборудование площадок для выгула животных;

7) устройство информационных стендов;

8)   установка малых архитектурных форм;

9) иные виды работ по согласованию с собственниками помещений в многоквартирных домах.

12. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД города Донецка в рамках дополнительного перечня работ обязательна при финансовом участии граждан.

В рамках дополнительного перечня работ доля финансового участия собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащей благоустройству   не должна быть   менее одного процента от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД.

13.   С учетом внедрения новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий будет применяться практика создания индивидуального облика отдельных территорий   города Донецка, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.

14. На сегодняшний день с целью развития общественной инициативы на городском уровне  ведется информационно-разъяснительная работа, популяризируются  лучшие  практики в сфере благоустройства территорий.

Горожане самостоятельно участвуют в формировании современной городской среды. Отбор  дворовых территорий, подлежащих благоустройству, для последующего включения в муниципальную программу осуществляется в соответствии с  Порядком и сроками  представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк», утвержденным постановлением Администрации города Донецка от 20.03.2017   №  229 «О формировании  подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017-2020 годы» муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Развитие транспортной инфраструктуры и комплексного благоустройства территории муниципального  образования «Город Донецк на 2014-2020 годы».

15. Заинтересованными лицами составляется дизайн-проект благоустройства выбранной дворовой территории, определяющий проектные решения по функциональному зонированию дворовой территории МКД, благоустройству каждой из зон, а также включающей перечень и расчет стоимости работ.

16. Общественной комиссией, созданной Администрацией города Донецка, осуществляется процедура отбора дворовых территорий МКД с учетом представленного на рассмотрение дизайн - проекта  благоустройства выбранной дворовой территории МКД города Донецка.

17. В целях  формирования объема работ по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий  города Донецка  предусматривается возможность использования данных объектов инвалидами и другими маломобильными группами населения.

18. Среди рисков реализации подпрограммы необходимо выделить следующие:

1) риск ухудшения состояния экономики, который может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

2) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, который может привести к ухудшению состояния благоустроенности в  городе  Донецке,  а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф.

3) отсутствие вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Город Донецк».

19. Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводятся согласно таблице 3 приложения 3  к муниципальной программе.

Раздел II. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы

20. Целью подпрограммы 2 является: повышение благоустроенности  дворовых территорий многоквартирных домов  муниципального образования «Город Донецк».

21. Цель подпрограммы соответствует:

1) Поручению заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.11.2016  № 10;

2) Паспорту приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5;

3) Постановлению Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

4) Постановлению Правительства области от 31.08.2017 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области».

22. Достижение целей подпрограммы 2 осуществляется путем решения следующих задач:

1)   проведение обучения специалистов жилищно-коммунального хозяйства по вопросам благоустройства;

2)    информирование населения по вопросам реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Донецк»;

3) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк».

23. Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для оценки достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) подпрограммы 2 относятся следующие:

1) целевой показатель (индикатор) 2.1 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования   «Город Донецк»;

2) целевой показатель (индикатор) 2.2 Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения.

24. Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в таблице 1 приложения 3 к муниципальной  программе.

25. Сведения о показателях подпрограммы, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, приводятся в таблице 5 приложения  3 к муниципальной программе.

26. Показатели (индикаторы) подпрограммы рассчитываются в соответствии с методикой расчета таких целевых показателей (индикаторов), приведенной в таблице 6 приложения  3 к муниципальной программе.

27. Срок реализации подпрограммы – 2018–2022 годы. Этапы подпрограммы не выделяются.

28. В результате реализации подпрограммы планируется повысить удовлетворенность населения    муниципального образования  «Город Донецк»

уровнем благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк».

Раздел III. Характеристика основных мероприятий  подпрограммы

29. Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

30. В рамках подпрограммы 2 предполагается реализация следующих основных мероприятий:

1) основного  мероприятия 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов». Реализация данного мероприятия направлена на повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк»  уровнем благоустроенности дворовых территорий  муниципального образования «Город Донецк»;

2) основного мероприятия 2.2. «Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства». Мероприятие направлено на повышение уровня квалификации руководителей и специалистов в сфере благоустройства и, как следствие, улучшение качества работы в данной сфере;

3) основного мероприятия 2.3. «Проведение конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц». Данное мероприятие предусматривает: освещение в средствах массовой информации изменений законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере благоустройства; организацию и проведение конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» с участием управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций, осуществляющих деятельность в сфере благоустройства, и иных мероприятий в рамках информационно-пропагандистской работы в сфере благоустройства. Реализация указанного мероприятия позволит провести необходимую информационную работу с населением муниципального образования «Город Донецк», что приведет к принятию собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий.

31. Информация об основных мероприятиях подпрограммы муниципальной программы приводится в таблице 2 приложения 3 к муниципальной программе.

Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

32. Источниками финансирования подпрограммы являются средства федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных средств (средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц).

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы
в 2018–2022 годах составляет 24518,50 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 20243,60 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета  – 3024,90 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств - 1250,00 тыс. рублей.

33. Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на текущий и очередной финансовые годы.

Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы выделяются в рамках муниципальных программ.

Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Внебюджетными средствами будут являться средства собственников помещений многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк»  и иных лиц.

Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами осуществляется с учетом целей и задач муниципальной  программы.

34. Характеристики объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы муниципальной программы, представлены  в таблицах 4, 8 приложения 3 к муниципальной программе.

Приложение 3

к муниципальной программе

муниципального образования «Город Донецк»

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Город Донецк»

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Едини-ца из-мере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных объектов в муниципальном образовании «Город Донецк» от общего количества объектов, требующих благоустройства | процен-тов | 10,71 | 42,14 | 33,6 | 47,14 | 60,7 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Город Донецк» | процен-тов | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 1.2. | Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | процен-тов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк» | про-центов | 0,71 | 2,14 | 3,6 | 7,14 | 10,7 |
| 2.2. | Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения | процен-тов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий  муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |  | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1: Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк» | Муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» | 2018 | 2022 | повышение удовлетворен-ности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Донецк» | снижение удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Донецк» |  | Показатель 1; 1.1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2: Содействие обустройству мест | Муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» | 2019 | 2022 | повышение удовлетворен-ности населения муниципального образования | снижение уровня удовлетворенности населения муниципального образования «Город |  | Показатель 1; 1.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | массового отдыха населения (городских парков) |  |  |  | «Город Донецк» уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Донецк» уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» | 2018 | 2022 | повышение удовлетворен-ности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Донецк» |  | снижение удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Донецк» | Показатель 1; 2.1 |
| 4 | Основное мероприятие 2.2: Обучение руководителей и специалистов жилищно- | Муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» | 2018 | 2022 | Повышение уровня квалификации руководителей и специалистов в сфере благоустройства и, |  | Снижение уровня квалификации руководителей и специалистов в сфере благоустройства и, как следствие, ухудшение качества | Показатель 2.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | коммунального комплекса в сфере благоустройства |  |  |  | как следствие, улучшение качества работы в данной сфере |  | работы в данной сфере |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.3: Проведение конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц | Муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» | 2018 | 2022 | Освещение в средствах массовой информации изменений законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере благоустройства; организация и проведение конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» с участием управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных |  | Отсутствие знаний у населения муниципального образования «Город Донецк» в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. Снижение удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Показатель отсутствует |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | специализи-рованных потребительских кооперативов, организаций, осуществляющих деятельность в сфере благоустройства, и иных мероприятий в рамках информационно-пропагандистской работы в сфере благоустройства; проведение необходимой информационной работы с населением муниципального образования «Города Донецка» для принятия собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий |  |  |  |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы <1>

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

<1> Для реализации муниципальной программы разработка новых муниципальных нормативных правовых актов не требуется.

Таблица 4

Расходы

местного бюджета  на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполни-тель, соиспол-нители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы <1> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Главный рас-порядитель бюджет-ных средств (ГРБС) | Раздел,подраз-дел (РзПр) | Целее-вая статья расходов (ЦСР) | Вид расхо-дов (ВР) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муни-ципальная программа | Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» | всего в том числе: | - | - | - | - | 892,9 | 1728,0 | 911,1 | 911,1 | 911,1 |
|  |  | Муниципаль-ное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администра-ции города Донецка» | - | - | - | - | 892,9 | 1728,0 | 911,1 | 911,1 | 911,1 |
| Подпро-грамма 1 | Благоустройство общественных территорий муниципального | всего, в том числе: | - | - | - | - | 2288,9 | 8620,2 | 2336,2 | 2336,2 | 2336,2 |
|  | образования «Город Донецк» | Муниципаль-ное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администра-ции города Донецка» | - | - | - | - | 2288,9 | 8620,2 | 2336,2 | 2336,2 | 2336,2 |
| Основное меро-приятие 1.1 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк», в том числе: | всего в том числе: | - | - | - | - | 297,6 | 1120,6 | 303,7 | 303,7 | 303,7 |
|  |  | Муниципаль-ное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администра-ции города Донецка» | - | - | - | - | 297,6 | 1120,6 | 303,7 | 303,7 | 303,7 |
| Мероприя-тие 1.1.1 | Благоустройство и озеленение территории на объекте: Российская Федерация, Ростовская область, город Донецк, район домов №№ 4,3,18/1,18/2,22 квартала 12 вдоль | всего в том числе: | - | - | - | - | 297,6 | - | - | - | - |
|  |  | Муниципаль-ное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администра- | - | - | - | - | 297,6 | - | - | - | - |
|  | проспекта Ленина | ции города Донецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприя-тие 1.1.2 | Благоустройство и озеленение территории на объекте: Российская Федерация, Ростовская область, город Донецк, район домов №№ 5,6,7,8,9,10 квартала 12 вдоль улицы Королёва | всего в том числе: | - | - | - | - | - | 303,7 | - | - | - |
|  |  | Муниципаль-ное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администра-ции города Донецка» | - | - | - | - | - | 303,7 | - | - | - |
| Основное мероприя-тие 1.2 | Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | всего в том числе: | - | - | - | - | - | 816,9 | - | - | - |
|  |  | Муниципаль-ное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администра-ции города Донецка» | - | - | - | - | - | 816,9 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрог-рамма 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк» | всего, в том числе: | - | - | - | - | 595,3 | 607,4 | 607,4 | 607,4 | 607,4 |
|  |  | Муниципаль-ное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администра-ции города Донецка» | - | - | - | - | 595,3 | 607,4 | 607,4 | 607,4 | 607,4 |
| Основное меро-приятие 2.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего, в том числе: | - | - | - | - | 595,3 | 607,4 | 607,4 | 607,4 | 607,4 |
|  |  | Муниципаль-ное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администра-ции города Донецка» | - | - | - | - | 595,3 | 607,4 | 607,4 | 607,4 | 607,4 |
| Основное меро-приятие 2.2 | Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | всего, в том числе: | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципаль- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администра-ции города Донецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 2.3 | Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц | всего, в том числе: | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципаль-ное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администра-ции города Донецка» | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ <1>

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

<1> Показатели, включенные в Федеральный (региональный) план статистических работ в муниципальной программе отсутствуют.

Таблица 6

Сведения

о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель 1. Доля благоустроенных объектов в муниципальном образовании «Город Донецк» от общего количества объектов, требующих благоустройства | Процен-тов | Дбо = Σ Кбо/Σ Ктб х 100% | Дбо – доля благоустроенных объектов; Σ Кбо – количество благоустроенных объектов; Σ Ктб – количество объектов, требующих благоустройства в муниципальном образовании «Город Донецк» |
| 2. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Город Донецк» | Процен-тов | Дот = Σ Кот/Σ Коот х 100% | Дот – доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»; Σ Кот – количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»; Σ Коот – общее количество общественных территорий муниципального образования «Город Донецк» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Показатель 1.2. Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | процентов | Дбп = Σ Кбп / Σ Коп х 100% | Дбп – доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) муниципального образования «Город Донецк»; Σ Кбп – количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) муниципального образования «Город Донецк»; Σ Коп – общее количество мест массового отдыха населения (городских парков) муниципального образования «Город Донецк» |
| 4. | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк» |  | Ддт = Σ Кбдт / Σ Кдт х 100% | Ддт – доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк»; Σ Кбдт – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк»; Σ Кдт – общее количество дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Показатель 2.2 Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения |  | До = Σ Ко / Σ Кт х 100% | До – доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение, в отчетном периоде; Σ Ко – количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение, в отчетном периоде; Σ Кт – количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения |

Таблица 7

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),

находящихся в собственности города Донецка <1>

| № п/п | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, участник | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положитель-ного заключения государствен-ной (негосударственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс.руб.) | Объем расходов (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<1> Для реализации муниципальной программы инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта) не предусмотрено

Таблица 8

Расходы

местного бюджета, федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответст-венный исполнитель, участники | Оценка расходов (тыс. рублей) <1> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» | Всего | 7117,8 | 13542,6 | 7258,6 | 7258,6 | 7258,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 892,9 | 1728,0 | 911,1 | 911,1 | 911,1 |
|  |  | Областной бюджет | 5974,90 | 11564,60 | 6097,50 | 6097,50 | 6097,50 |
|  |  | Внебюджетные средства | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк» | Всего | 2288,9 | 8620,2 | 2336,2 | 2336,2 | 2336,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 297,6 | 1120,6 | 303,7 | 303,7 | 303,7 |
|  |  | Областной бюджет | 1991,30 | 7499,60 | 2032,50 | 2032,50 | 2032,50 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк» | Всего | 4828,9 | 4922,4 | 4922,4 | 4922,4 | 4922,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 595,3 | 607,4 | 607,4 | 607,4 | 607,4 |
|  |  | Областной бюджет | 3983,60 | 4065,00 | 4065,00 | 4065,00 | 4065,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

<1> «Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период».